PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 Y 2

Proyecto: Repuestos Full Cars

| Integrantes | Milovan Rosales Miranda Daniel Villalobos Calluil Cristóbal Asencio Ibarra |
| --- | --- |
| Metodología | Metodologia Agil - Scrum |

# 1. Enfoque general de los primeros sprints

Objetivo:  Iniciar la construcción de la plataforma web de Repuestos Full Cars sobre la base ya definida en Sprint Planning, priorizando en los dos primeros sprints la gestión inicial de productos y stock como base para el catálogo y las funcionalidades posteriores del sistema.

| Tramo | Semanas | Enfoque | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Gestión inicial de productos | Estructura base preparada y funcionalidad para registrar productos operativa |
| Sprint 2 | Semana 2 | Edición de productos y control básico de stock | Productos editables y stock administrable desde el mantenedor |

# 2. Sprint 1 - Implementación base del sistema

| Duración estimada | 1 semana |
| --- | --- |
| Objetivo del sprint | Implementar la base inicial del mantenedor de productos, permitiendo registrar productos básicos en el sistema y dejar preparada la información necesaria para el catálogo. |
| Responsables más involucrados | Cristóbal (Back End), Daniel (integración funcional, Base de datos y pruebas), Milovan (apoyo UI y validación visual) |

## Actividades Sprint 1

| ID | Actividad | Descripción | Resp. | Sem | H.U - EP | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-A1 | Configuración inicial del proyecto y base de datos | Se prepara la estructura inicial del proyecto y la conexión con la base de datos necesaria para almacenar productos del sistema. | Cristóbal | 1 | EP05-HU08 | 15 |
| S1-A2 | Creación del modelo o tabla de productos | Se define la estructura de datos para los productos, considerando campos mínimos como nombre, descripción, precio, categoría, imagen referencial y stock inicial. | Daniel | 1 | EP05-HU08 | 20 |
| S1-A3 | Construcción del formulario para agregar productos | Se implementa el formulario y la lógica básica para registrar productos en el sistema, dejando operativa la carga inicial del catálogo. | Daniel | 1 | EP05-HU08 | 25 |
| S1-A4 | Validación y pruebas del registro de productos | Se validan los campos obligatorios y se realizan pruebas básicas para confirmar que los productos se guarden correctamente en la base de datos. | Equipo | 1 | EP05-HU08 | 15 |

| Esfuerzo total del Sprint | 75 puntos relativos de esfuerzo |
| --- | --- |

# 3. Sprint 2 - Edición de productos y control básico de stock

| Duración estimada | 1 semana |
| --- | --- |
| Objetivo del sprint | Permitir la edición de productos registrados y la actualización básica de stock, asegurando que la información administrativa pueda mantenerse vigente antes de avanzar hacia el catálogo visible al cliente. |
| Responsables más involucrados | Milovan (UI y validación visual), Daniel (catálogo y reglas funcionales), Cristóbal (Back End e integración) |

## Actividades Sprint 2

| ID | Actividad | Descripción | Resp. | Sem | H.U - EP | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-A1 | Listado administrativo de productos registrados | Se habilita una vista administrativa simple para revisar los productos ingresados y seleccionar aquellos que requieran edición. | Milovan | 2 | EP05-HU09 | 25 |
| S2-A2 | Edición básica de productos cargados | Se habilita la modificación de información principal de productos ya registrados para corregir o actualizar datos del catálogo inicial. | Daniel | 2 | EP05-HU09 | 50 |
| S2-A3 | Actualización básica de stock desde administración | Se implementa la modificación del stock de productos desde el mantenedor administrativo, evitando valores negativos y manteniendo coherencia con la información registrada. | Cristóbal | 2 | EP03-HU11 | 50 |
| S2-A4 | Pruebas de edición de productos y stock | Se realizan pruebas funcionales para verificar que la edición de productos y la actualización de stock se guarden correctamente en la base de datos. | Equipo | 2 | EP05-HU09 / EP03-HU11 | 25 |

| Esfuerzo total del Sprint | 150 puntos relativos de esfuerzo |
| --- | --- |

Nota: Sprint Review al finalizar, lecciones aprendida (utilizando los criterios de aceptación), evaluación de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal.