SPRINT REVIEW
Revisión del Sprint 1 y Sprint 2 propuestos
Proyecto: Repuestos Full Cars

| Integrantes | Milovan Rosales Miranda, Daniel Villalobos Calluil y Cristóbal Asencio Ibarra |
| --- | --- |
| Metodología | Ágil - Scrum |
| Documento base | Planificación del Sprint 1 y 2 |
| Alcance de la revisión | Sprint 1: Implementación base del sistema & Sprint 2: Edición de productos y control básico de stock |
| Propósito | Analizar los avances propuestos, qué se realizó correctamente, qué dificultades se identifican y qué acciones de mejora se aplicarán para los próximos ciclos. |

# 1. Introducción

El presente documento corresponde a la Sprint Review del proyecto Repuestos Full Cars, elaborada a partir de la planificación propuesta para el Sprint 1 y Sprint 2. Su finalidad es revisar el cumplimiento de los objetivos definidos, analizar los resultados esperados del trabajo realizado, identificar aspectos positivos y reconocer dificultades que deben ser corregidas para fortalecer el desarrollo del sistema en los siguientes sprints.

# 2. Resumen de los sprints revisados

| Sprint | Enfoque planificado | Resultado esperado | Historias vinculadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Gestión inicial de productos e implementación base del mantenedor. | Estructura base preparada y funcionalidad para registrar productos operativa. | EP05-HU08 |
| Sprint 2 | Edición de productos y control básico de stock. | Productos editables y stock administrable desde el mantenedor. | EP05-HU09 / EP03-HU11 |

# 3. Revisión del Sprint 1 - Implementación base del sistema

El Sprint 1 tuvo como objetivo implementar la base inicial del mantenedor de productos, permitiendo registrar productos básicos en el sistema y preparar la información necesaria para el catálogo. Las actividades propuestas estuvieron enfocadas en configurar el proyecto, crear la estructura de productos, construir el formulario de registro y validar que la información se guardara correctamente.

| ID | Actividad revisada | Historia relacionada | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-A1 | Configuración inicial del proyecto y base de datos. | EP05-HU08 | Actividad adecuada, ya que permite iniciar el desarrollo sobre una estructura técnica ordenada. |
| S1-A2 | Creación del modelo o tabla de productos. | EP05-HU08 | Actividad clave para definir los datos mínimos del producto antes de crear formularios. |
| S1-A3 | Construcción del formulario para agregar productos. | EP05-HU08 | Actividad central del sprint, porque genera el primer avance funcional visible. |
| S1-A4 | Validación y pruebas del registro de productos. | EP05-HU08 | Actividad necesaria para comprobar que los datos se guarden correctamente. |

## 3.1 ¿Qué hicimos bien en el Sprint 1?

| Aspecto positivo | Justificación |
| --- | --- |
| Se priorizó una funcionalidad base del sistema. | El registro de productos es necesario para construir posteriormente el catálogo, la edición y el control de stock. |
| Las actividades fueron coherentes con la historia EP05-HU08. | Todas las tareas del Sprint 1 se relacionan con el ingreso inicial de productos, evitando dispersión en funcionalidades secundarias. |
| Se consideró la validación y pruebas desde el inicio. | No solo se planteó construir el formulario, sino también comprobar que los datos se registraran correctamente en la base de datos. |

## 3.2 ¿Qué hicimos mal o qué dificultades se identificaron en el Sprint 1?

| Dificultad | Impacto |
| --- | --- |
| El sprint dependía mucho de una correcta configuración inicial. | Si la conexión con la base de datos o la estructura del proyecto fallaba, el formulario de productos también se vería afectado. |
| La actividad del formulario podía requerir más detalle técnico. | Era necesario definir con claridad la ruta, vista, plantilla HTML, modelo y validaciones para evitar errores durante la integración. |
| El alcance del registro de productos podía crecer demasiado. | Campos como imagen, categoría, precio y stock inicial pueden aumentar la dificultad si no se implementan de forma gradual. |
| Las evidencias no estaban completamente definidas. | Era necesario dejar capturas, pruebas y resultados del guardado de productos. |
| No distribuimos bien el tiempo ni organización adecuadamente | El desarrollo del sprint tuvo un inicio tardío y rápido |

## 3.3 ¿Cómo podemos arreglarlo o mejorar?

| Problema detectado | Acción correctiva |
| --- | --- |
| Riesgo en la configuración inicial. | Crear una lista de verificación técnica antes de avanzar: entorno, base de datos, migraciones, rutas y ejecución del servidor. |
| Falta de detalle en el formulario. | Dividir la tarea en subtareas: HTML, modelo, vista, URL, validaciones y prueba de guardado. |
| Alcance amplio del producto. | Comenzar con campos obligatorios y dejar campos complementarios para ajustes posteriores si el tiempo no alcanza. |
| Evidencias poco definidas. | Guardar capturas del formulario, registros en base de datos y pruebas de validación de campos obligatorios. |

# 4. Revisión del Sprint 2 - Edición de productos y control básico de stock

El Sprint 2 tuvo como objetivo permitir la edición de productos registrados y la actualización básica de stock desde el mantenedor administrativo. Este sprint depende directamente de que el Sprint 1 haya dejado operativa la carga inicial de productos, por lo que se considera una continuación lógica del avance del sistema.

| ID | Actividad revisada | Historia relacionada | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-A1 | Listado administrativo de productos registrados. | EP05-HU09 | Actividad necesaria para poder seleccionar productos y acceder a su edición. |
| S2-A2 | Edición básica de productos cargados. | EP05-HU09 | Actividad funcional importante, aunque con esfuerzo alto por su integración con datos existentes. |
| S2-A3 | Actualización básica de stock desde administración. | EP03-HU11 | Actividad relevante para mantener información coherente de inventario. |
| S2-A4 | Pruebas de edición de productos y stock. | EP05-HU09 / EP03-HU11 | Actividad necesaria para verificar que los cambios se guarden correctamente. |

## 4.1 ¿Qué hicimos bien en el Sprint 2?

| Aspecto positivo | Justificación |
| --- | --- |
| Se continuó de forma lógica desde el Sprint 1. | Después de registrar productos, el siguiente paso razonable es listarlos, editarlos y administrar su stock. |
| Se priorizó el mantenedor administrativo. | El sistema necesita una base administrativa sólida antes de avanzar hacia funciones visibles para clientes. |
| Se incorporó control de stock. | El stock es un dato crítico para un sistema de repuestos, por lo que su actualización temprana aporta valor al proyecto. |
| Se incluyeron pruebas funcionales. | La planificación considera verificar que la edición y el stock se guarden correctamente en la base de datos. |

## 4.2 ¿Qué hicimos mal o qué dificultades se identificaron en el Sprint 2?

| Dificultad | Impacto |
| --- | --- |
| El esfuerzo total del Sprint 2 es alto. | El Sprint 2 contempla 150 puntos, el doble del Sprint 1, lo que puede generar sobrecarga en una semana. |
| Se mezclan dos funcionalidades importantes. | Editar productos y actualizar stock son funciones relacionadas, pero cada una requiere lógica y validaciones propias. |
| La edición de productos tiene alto nivel de integración. | Modificar productos existentes exige controlar formularios, datos previos, validaciones, errores y persistencia. |
| El stock requiere reglas claras. | Es necesario evitar valores negativos y definir cómo se registran los cambios para mantener coherencia del inventario. |

## 4.3 ¿Cómo podemos arreglarlo o mejorar?

| Problema detectado | Acción correctiva |
| --- | --- |
| Funciones demasiado grandes. | Separar edición de productos y stock en tareas más pequeñas y medibles. |
| Reglas de stock insuficientemente detalladas. | Definir criterios básicos: stock no negativo, campo obligatorio y mensaje de error ante valores inválidos. |
| Riesgo de errores al editar datos. | Realizar pruebas con productos de ejemplo y registrar evidencia antes/después de la modificación. |

# 5. Evaluación general: qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo mejorar

| Categoría | Análisis | Mejora propuesta |
| --- | --- | --- |
| Qué se hizo bien | Los sprints se organizaron en torno a funcionalidades prioritarias del sistema: registro, edición y stock de productos. | Mantener la relación directa entre actividades e historias de usuario. |
| Qué se hizo bien | La secuencia Sprint 1 -> Sprint 2 es lógica, porque primero se registran productos y luego se editan o actualizan. | Continuar planificando los sprints según dependencia funcional. |
| Qué se hizo mal | El Sprint 2 quedó más cargado que el Sprint 1, con un esfuerzo total alto para una semana. | Rebalancear esfuerzos y mover tareas secundarias a sprints posteriores si es necesario. |
| Qué se hizo mal | Algunas actividades quedaron descritas de forma general y necesitan más detalle técnico para ejecutarse. | Descomponer las actividades en subtareas concretas antes de iniciar el desarrollo. |
| Cómo mejorar | Se requiere mayor control de evidencias y criterios de aceptación. | Agregar capturas, pruebas de guardado, pruebas de edición y validación por cada historia trabajada. |

# 6. Revisión con criterios de aceptación

Para validar el avance de los sprints, la revisión debe apoyarse en criterios de aceptación asociados a las historias de usuario. Estos criterios permiten comprobar si la funcionalidad realmente cumple con lo esperado y si puede considerarse terminada dentro del sprint.

| Historia | Criterio de revisión propuesto | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| EP05-HU08 | El sistema permite registrar un producto con datos mínimos obligatorios. | Captura del formulario, producto guardado y validación de campos obligatorios. |
| EP05-HU09 | El sistema permite visualizar y editar productos ya registrados. | Captura del listado, formulario de edición y registro actualizado. |
| EP03-HU11 | El sistema permite actualizar el stock evitando valores negativos. | Prueba de actualización válida y prueba de rechazo ante stock inválido. |

# 7. Acciones de mejora para el próximo sprint

| N° | Acción de mejora | Responsable sugerido | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar el esfuerzo del Sprint 2 y ajustar la carga si no alcanza el tiempo disponible. | Equipo | Sprint más realista y manejable. |
| 2 | Separar cada actividad técnica en subtareas pequeñas: modelo, vista, URL, HTML, validación y prueba. | Cristóbal / Daniel | Mayor claridad para desarrollar e integrar. |
| 3 | Definir evidencias obligatorias para cada historia de usuario terminada. | Equipo | Mejor respaldo para la entrega y revisión docente. |
| 4 | Validar reglas básicas de negocio antes de programar stock y edición. | Daniel | Menos errores durante la implementación. |
| 5 | Realizar revisión breve al cierre de cada avance para detectar bloqueos temprano. | Equipo | Mejor comunicación y corrección rápida de problemas. |

# 8. Conclusión

La Sprint Review del Sprint 1 y Sprint 2 permite concluir que la planificación propuesta tiene una secuencia adecuada para iniciar el desarrollo del sistema Repuestos Full Cars. El Sprint 1 se enfoca correctamente en la base del mantenedor de productos, mientras que el Sprint 2 continúa con funcionalidades necesarias como la edición y el control básico de stock.

Sin embargo, también se detectan aspectos a mejorar, principalmente relacionados con la carga de trabajo del Sprint 2, el nivel de detalle técnico de algunas actividades y la necesidad de definir evidencias claras para comprobar el cumplimiento de los criterios de aceptación. Para los próximos sprints, el equipo deberá trabajar con tareas más específicas, mejor distribuidas y directamente vinculadas a las historias de usuario priorizadas sumándole una distribución del tiempo y organización más adecuada para el desarrollo